项目章程

* **项目名称**

趣吃

* **项目经理**

董莹

* **项目背景**

随着生活节奏的加快，以及我国政府提出扩大内需的大背景下，外卖送餐逐渐成为越累越多用户的消费习惯。 因为很多人没有时间做饭，所以外卖已经成了一种普遍的消费方式。

* **项目目标**

我们希望通过我们的努力，让广大的创业者与商家能建立有效联系，创立了一个良好的对接环境。 除此之外，广大的吃货朋友们还可以通过中华美食网学习各种菜谱做法、烹饪技巧、健康饮食知识，还可以在平台找到各地特色小吃、分享自己的做菜成果。**项目范围**

* + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 客户功能：外卖查询、下单、结账、评价、个人中心、查询附近美食、查询美食如何制作；
  + 公共功能：广告、美食推荐、特定节日优惠活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.10前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.15前确定产品定位；
* 11.20前完成第一版界面原型；
* 11.23前确定第一版产品范围；
* 11.25前完成主要技术点研究；
* 11.28前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月初期：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．12月中期：组建网站建设团队，进入建设期；

2018. 12月末：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**