项目章程

* **项目名称**

趣吃

* **项目经理**

董莹

* **项目背景**

美食社交网站的本质在于满足美食爱好者寻找美食、制作美食、分享美食的需求，最终形成一个基于美食爱好者分享交流的兴趣圈。正如豆瓣电影、豆瓣音乐上的社交好友们不一定非得从线上走到线下，这种基于强兴趣爱好的圈子只要发展到一定的用户基数同样可以产生不错的盈利模式。我们期望通过美食分享、美食寻找、美食品尝的三方面来满足用户对于食物的充分需求。

* **项目目标**

建设并运营一个美食社交网站，为用户提供各种充分的美食资讯，使得用户在关于食物的各个方面的需求都能得到满足。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 用户采购：下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：查询菜谱、心得分享、食谱推荐；
  + 管理员功能：商家审核、食谱管理、推荐管理、分析数据；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018.12月：进入建设期；
  + 2019．12月末：产品进入测试阶段；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**