2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品制作；

* 11.9前核心团队沟通两次，确定制作内容并设计小piu
* 11.28前确定第一版产品，并制作好前端界面；
* 11.30前完成主要后端技术点研究；
* 12.4开始进行后端代码编写
* 12.26完成不断测试不断编写过程，
* 12.27完成项目，并完善功能介绍和项目介绍

2018.12月，项目完成