项目章程

* **项目名称**

趣吃

* **项目经理**

董莹

* **项目背景**

民以食为天，但是在现在多数人并不会做饭，也有没有时间做饭，我们可以推出一站式美食服务，制作，购买，外出吃美食，家里面吃饭，都可以实现。

* **项目目标**

为需要做饭的每一个人提供更方便的方式，为想要吃的更好的用户提供方法，为想要足不出户就能吃到饭菜的用户提供途径，使吃饭变得简单便捷有趣方便

* **项目范围**
  + 商家支持：入驻、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 客户功能：外卖查询、下单、结账、评价、个人中心、查询附近美食、查询美食如何制作；
  + 公共功能：广告、美食推荐、外卖优惠活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐美食管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

11.9前核心团队沟通两次，确定制作内容并设计小piu

11.28前确定第一版产品，并制作好前端界面；

11.30前完成主要后端技术点研究；

12.4开始进行后端代码编写

12.26完成不断测试不断编写过程，

12.27完成项目，并完善功能介绍和项目介绍

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**